ИТОГОВЫЙ  ОТЧЕТ  О  ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности  в МО Староладожское сельское поселение в 2015 году»___________________________________

(наименование муниципальной программы)

Муниципальный заказчик Администрация МО Староладожское сельское поселение

Источник финансирования __бюджет поселения, бюджет Ленинградской области, федеральный бюджет_____

( бюджет поселения, другие источники)

| N п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия | Объем финансирования по муниципальной программе, предусмотренный бюджетом поселения на 2015 год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | Бюджет Ленинградской области | Бюджет поселения | Всего | Федеральный бюджет | Бюджет Ленинградской области | Бюджет поселения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение в МО Староладожское сельское поселение» | 206,5 | 0,0 | 0,0 | 206,5 | 197,11 | 0,0 | 0,0 | 197,11 |
| 1.1 | Мероприятия по обеспечению безаварийной работы объектов водоснабжения | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 100,61 | 0,0 | 0,0 | 100,61 |
| 1.2 | Прочие мероприятия в сфере водоснабжения | 44,5 | 0,0 | 0,0 | 44,5 | 44,5 | 0,0 | 0,0 | 44,5 |
| 1.3 | Мероприятия по обеспечению безаварийной работы объектов водоотведения | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 52,0 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 52,0 |
| 2 | Подпрограмма «Теплоснабжение в МО Староладожское сельское поселение» | 214,0 | 0,0 | 0,0 | 214,0 | 166,96 | 0,0 | 0,0 | 166,96 |
| 2.1 | Мероприятия по обеспечению безаварийной работы объектов теплоснабжения | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 67,09 | 0,0 | 0,0 | 67,09 |
| 2.2 | Прочие мероприятия в сфере теплоснабжения | 104,0 | 0,0 | 0,0 | 104,0 | 99,87 | 0,0 | 0,0 | 99,87 |
| 3 | Подпрограмма «Реконструкция системы водоснабжения села Старая Ладога» | 30000,0 | 13380,0 | 15989,0 | 631,0 | 30000,0 | 13380,0 | 15989,0 | 631,0 |
| 3.1 | Мероприятия по реконструкции системы водоснабжения с. Старая Ладога | 30000,0 | 13380,0 | 15989,0 | 631,0 | 30000,0 | 13380,0 | 15989,0 | 631,0 |
| 4 | Подпрограмма «Реконструкция очистных сооружений села Старая Ладога» | 11718,86 | 0,0 | 10928,61 | 790,25 | 11718,5 | 0,0 | 10928,57 | 789,93 |
| 4.1 | Мероприятия по реконструкции очистных сооружений с. Старая Ладога | 11718,86 | 0,0 | 10928,61 | 790,25 | 11718,5 | 0,0 | 10928,57 | 789,93 |
|  | Итого по муниципальной программе | 42139,36 | 13380,0 | 26917,61 | 1841,75 | 42082,57 | 13380,0 | 26917,57 | 1785,0 |