ОПЕРАТИВНЫЙ   ОТЧЕТ  О  ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

«Развитие автомобильных дорог и дворовых территорий многоквартирных домов в МО Староладожское сельское поселение на 2015 год»_____________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за январь - декабрь 2015 года

Муниципальный заказчик Администрация МО Староладожское сельское поселение

Источник финансирования __бюджет поселения, бюджет Ленинградской области___

( бюджет поселения, другие источники)

| № п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия | Объем финансирования на 2015 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Перечень основных выполненных работ | Профинанси-ровано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма «Поддержание существующей сети автомобильных дорог местного значения общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов». | 1688,22 | 1003,0 |  | 1003,0 |
| 1.1 | Мероприятия по проведению ремонта покрытий улиц, дорог, дворовых территорий многоквартирных домов | 921,92 | 592,75 | Ремонт автомобильной дороги в д. Извоз (от дома № 1 до дома № 29) Волховского района Ленинградской области, в т.ч. проверка достоверности определения сметной стоимости | 592,75 |
| 1.2 | Мероприятия по содержанию улиц, дорог, дворовых территорий многоквартирных домов | 766,3 | 410,25 | Мероприятия по расчистке дорог от снега в зимний период | 410,25 |
| 2 | Подпрограмма «Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования» | 100,0 | 60,0 |  | 60,0 |
| 2.1 | Мероприятия по осуществлению инвентаризации и паспортизации муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования | 100,0 | 60,0 | Выполнение кадастровых работ | 60,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | 1788,22 | 1063,0 |  | 1063,0 |

Заказчик муниципальной программы                                                         Подпись