ОПЕРАТИВНЫЙ   ОТЧЕТ  О  ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности  в МО Староладожское сельское поселение в 2015 году»___________________________________

(наименование муниципальной программы)

за январь - июнь 2015 года

Муниципальный заказчик Администрация МО Староладожское сельское поселение

Источник финансирования __бюджет поселения, бюджет Ленинградской области_____

( бюджет поселения, другие источники)

| № п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия | Объем финансирования на 2015 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Перечень основных выполненных работ | Профинанси-ровано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение в МО Староладожское сельское поселение» | 755,0 | 60,31 |  | 60,31 |
| 1.1 | Мероприятия по обеспечению безаварийной работы объектов водоснабжения | 150,0 | 15,81 |  | 15,81 |
| 1.2 | Прочие мероприятия в сфере водоснабжения | 55,0 | 44,5 | Выполнение кадастровых работ по оформлению межевых и технических планов на объекты водоснабжения | 44,5 |
| 1.3 | Мероприятия по обеспечению безаварийной работы объектов водоотведения | 150,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.4 | Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения и водоотведения | 400,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма «Теплоснабжение в МО Староладожское сельское поселение» | 294,0 | 41,19 |  | 41,19 |
| 2.1 | Мероприятия по обеспечению безаварийной работы объектов теплоснабжения | 150,0 | 16,82 | Приобретение насосов и материалов для проведения ремонтных работ на объектах теплоснабжения | 16,82 |
| 2.2 | Прочие мероприятия в сфере теплоснабжения | 144,0 | 24,37 |  | 24,37 |
| 3 | Подпрограмма «Реконструкция системы водоснабжения села Старая Ладога» | 7500,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 3.1 | Мероприятия по реконструкции системы водоснабжения с. Старая Ладога | 7500,0 | 0,0 | Реконструкция системы водоснабжения с. Старая Ладога | 0,0 |
| 4 | Подпрограмма «Реконструкция очистных сооружений села Старая Ладога» | 51903,0 | 198,95 |  | 198,95 |
| 4.1 | Мероприятия по реконструкции очистных сооружений с. Старая Ладога | 51903,0 | 198,95 | Научно-исследовательские работы по разработке раздела по обеспечению сохранности объектов историко-культурного наследия в составе проектов реконструкции очистных сооружений с. Старая Ладога | 198,95 |
|  | Итого по муниципальной программе | 60452,0 | 300,45 |  | 300,45 |

Заказчик муниципальной программы                                                         Подпись