Приложение

к Договору ___

от «____» _______________2012года

Календарный план

выполнения работ по  капитальному  ремонту кровли

д.12, пр.Волховский, с.Старая Ладога

| № п/п | Наименование работ | Дата производства работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель из: рулонных материалов | 15.08.2012г. – 25.08.2012г. |  |
| 2 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 26.08.2012г.- 30.08.2012г. |  |
| 3 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов | 31.08.2012г.- 03.08.2012г. |  |
| 4 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до: 0,5 м2 | 04.08.2012г.- 15.08.2012г. |  |
| 5 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер | 16.08.2012г.- 20.08.2012г. |  |
| 6 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 21.08.2012г.- 15.09.2012г. |  |
| 7 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 16.09.2012г.- 20.09.2012г. |  |
| 8 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 21.09.2012г.- 25.09.2012г. |  |
| 9 | Перекладка вентиляционных труб над крышей с добавлением нового кирпича | 26.09.2012г.-31.09.2012г. |  |