Извещение о проведении открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному ремонту

Дата публикации извещения: 10 мая 2012 года

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Адреса  многоквартирных домов:

Ленинградская обл., Волховский р-он, село Старая Ладога, ул.Советская, д.16: капитальный ремонт кровли, капитальный ремонт лежаков горячего водоснабжения, капитальный ремонт холодного водоснабжения, капитальный ремонт лежаков отопления;

Ленинградская обл., Волховский р-он,, село Старая Ладога, ул.Советская, д.19: капитальный ремонт кровли, капитальный ремонт лежаков горячего водоснабжения, капитальный ремонт холодного водоснабжения, капитальный ремонт лежаков отопления;

Ленинградская обл., Волховский р-он, село Старая  Ладога, пр.Волховский, д.12: капитальный ремонт кровли, капитальный ремонт лежаков горячего водоснабжения, капитальный ремонт холодного водоснабжения.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания по жилищно-коммунальному хозяйству Волховского муниципального района» (ООО «Управляющая компания по ЖКХ», ИНН 4702012117 РФ,ЛО, г.Волхов, ул.Некрасова, д.24; тел/факс 8-81363-75-681, генеральный директор Романов Владимир Георгиевич.

Организатор Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания по жилищно-коммунальному хозяйству Волховского муниципального района» ИНН 4702012117 РФ,ЛО, г.Волхов, ул.Некрасова, д.24; тел/факс 8-81363-75-681, генеральный директор Романов Владимир Георгиевич.

Начальная (максимальная) цена договора подряда: Три миллиона двенадцать тысяч двести двадцать рублей 00 копеек.

Дата начала работ: 23 мая 2012 года

Дата вскрытия конвертов: 20 мая 2012 года

Официальный интернет-сайт для публикации adminstarladoga@mail.ru                                 Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками РФ, ЛО, г.Волхов, ул.Некрасова, д.24.

Приложение: конкурсная документация

## Конкурсная документация

по проведению открытого конкурса

по привлечению подрядных организаций на выполнение работ по  капитальному ремонту   внутридомовых инженерных систем и кровель многоквартирных домов.

### 1. Общие положения

1.1. Предметом  настоящего открытого конкурса является  право заключения договора

подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем и кровель  многоквартирных домов:

Ленинградская обл., Волховский р-он, село Старая Ладога, ул.Советская, д.16: капитальный ремонт кровли, капитальный ремонт лежаков горячего водоснабжения, капитальный ремонт холодного водоснабжения, капитальный ремонт лежаков отопления;

Ленинградская обл., Волховский р-он,, село Старая Ладога, ул.Советская, д.19: капитальный ремонт кровли, капитальный ремонт лежаков горячего водоснабжения, капитальный ремонт холодного водоснабжения, капитальный ремонт лежаков отопления;

Ленинградская обл., Волховский р-он, село Старая  Ладога, пр.Волховский, д.12: капитальный ремонт кровли, капитальный ремонт лежаков горячего водоснабжения, капитальный ремонт холодного водоснабжения.

1.2. Заказчиком является ООО «Управляющая компания по ЖКХ»

(наименование заказчика)

1.3. Организатором открытого конкурса является ООО «Управляющая компания по ЖКХ»

(наименование организатора конкурса)

    - Крайним  сроком  подачи  конкурсных  заявок  является  день и час вскрытия  конвертов  с  заявками.

    - Заявки  подаются по адресу:  187403, Ленинградская область, г.Волхов,  ул. Некрасова, д.24, часы приема заявок : с 8 час. до 16 час.30 мин. , перерыв на обед с 12 час.  до 12 час.30мин ,  Выходной: суббота, воскресенье.

1.6.  Вскрытие  конвертов  с  конкурсными  заявками  будет  произведено

в  11  часов   00 минут  20  мая  20 12  года по адресу: 187403, Ленинградская область, г.Волхов, ул. Некрасова, д.24

На   процедуру   вскрытия   конвертов   приглашаются   представители   всех претендентов  на  участие  в конкурсе,  подавших конкурсные заявки.

Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.7. Участники открытого конкурса не предоставляют  обеспечение заявки.

1.8.   По результатам рассмотрения конкурсных заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске участника к участию в конкурсе или об отказе в допуске. Результаты вскрытия конвертов оформляются протоколом вскрытия, который публикуется  на интернет-admstarladoga@mail.ru  в течение 2 рабочих дня  со дня вскрытия конвертов с конкурсными заявками на участие в открытом конкурсе.

1.10 Результаты оценки заявок открытого конкурса оформляются протоколом оценки, который публикуется на интернет-сайте admstarladoga@mail.ru    в течение 2 рабочих с момента опубликования на Интернет-сайте admstarladoga@mail.ru протокола  вскрытия конвертов с конкурсными заявками.

1.11. Договор с победителем открытого конкурса заключается по  форме согласно приложению № 9 к настоящей конкурсной документации в течение десяти календарных дней  с даты опубликования протокола оценки заявок открытого конкурса.

1.12. Должностное лицо организатора открытого конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса _Романов Владимир Георгиевич., 8-81363-75681.

(Ф.И.О., контактные телефоны, факс, адрес электронной почты)

### 2. Требования к участникам конкурса.

2.1. Для участия в открытом конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

1) деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

3) участник не должен находиться в процессе ликвидации или процедуре банкротства;

4) участник должен отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 №292 "Об утверждении Положения о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков".

2.2. В зависимости от вида работ в конкурсной документации могут быть определены специальные квалификационные требования для допуска участников к конкурсу.

### 3. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе.

3.1. Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению № 6 к настоящей конкурсной документации, с приложением следующих документов:

1) описи входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению №7 к настоящей конкурсной документации;

2) документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника, по форме согласно приложению №8 к настоящей конкурсной документации;

3) копии бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для юридических лиц), копии справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки;

4) информация о составе и квалификации специалистов,  опыте  работы, на которых  планируется возложить выполнение работ по форме согласно п. 8 приложения №6  к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих квалификацию специалистов и опыт работы (заверенные копии дипломов, трудовой книжки, квалификационных удостоверений, и. т.д.);

5) нотариально заверенных копий учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенной копии документа, удостоверяющего личность, - паспорта гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

6) нотариально заверенной копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

7) нотариально заверенной копии свидетельства о государственной регистрации;

8) оригинала или нотариально заверенной копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученной не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

9) справки из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученной не позднее чем за три месяца до даты подачи заявки;

10) документов или копий документов, подтверждающих опыт работы специалистов подрядчика на объектах-аналогах и соответствие специалистов (рабочих, ИТР) квалификационным требованиям по форме согласно п. 7  приложения №6

11)  документов или копий документов, подтверждающих наличие произыодственной базы

12) календарный план выполнения работ на каждый лот;

13) утвержденную сметную документацию на выполнение работ по капитальному ремонту;

3.2. Указанные документы являются обязательными для предоставления. Данные документы должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены подписью и печатью участника.  Сведения, содержащиеся в заявках участников конкурса, не должны допускать двусмысленных толкований. Все документы, представляемые участниками конкурса  в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

Все экземпляры документации должны иметь четкую печать текстов.

Использование факсимиле при подписании заявки  не допускается.

Все документы (копии документов), входящие в состав заявки должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – в случае ее наличия).

Подчистки и исправления не допускаются.

Отсутствие в составе заявки какого-либо документа или предоставление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.3. Представление документов, предусмотренных подпунктами 3, 5-9 пункта 3.1 конкурсной документации, в составе заявки не требуется, если данные документы были представлены ранее при участии претендента в других аналогичных конкурсах, проводимым ООО «Жилищное хозяйство» и срок их действия не истек, а содержащаяся в них информация не утратила свой актуальности. Информация с указанием реквизитов конкурса, на котором были представлены данные документы, должна быть отражена в заявке на участие в конкурсе.

3.4. Заявка должна быть представлена организатору конкурса в конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса, наименование и номера лотов, наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес. Во внешний конверт  вкладываются два внутренних конверта: в первый внутренний конверт – документы в соответствии п.п.1-11 п.3.1 конкурсной документации, а  во второй внутренний конверт  – заявка в соответствии с приложением 6 и  п.п.12,13  п.3.1 конкурсной документации.

3.5. Заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично по адресу, указанному в 1.5  настоящей конкурсной документации. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником.

3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, по которому доставлена заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.

3.7. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи конкурсную заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется так же как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись "Изменение". Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

### 4. Процедура проведения конкурса

4.1. Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы могут задаваться  в устной форме или по телефону с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.12 настоящей конкурсной документации.

4.2. Организатор-Заказчик  вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее чем за три дня до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации.

4.3. После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

1) отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

2) предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1 настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом;

3) несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;

4) превышение цены конкурсной заявки над начальной ценой, указанной в конкурсной документации;

5) предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений.

4.4. Конкурсная комиссия признает конкурсную заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник допускается к участию в конкурсе, если конкурсная заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

4.5. Заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения Договора в соответствии с критериями и на основе методики оценки заявок согласно пункту 5 настоящей конкурсной документации.

### 5. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе.

5.1. Для определения лучших условий для исполнения Договора, предложенных в конкурсных заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим критериям:

1) квалификация участника: максимальное количество баллов – 35;

2) срок выполнения работ: максимальное количество баллов - 25;

3) гарантийный срок на выполненные работы: максимальное количество баллов – 15;

4) цена договора: максимальное количество баллов – 5.

5.2. Оценка по критерию «квалификация участника» производится в соответствии с приложением 1.

5.3. Оценка по критерию «срок выполнения работ» производится в соответствии с приложением 2.

5.4. Оценка по критерию «гарантийный срок на выполненные работы» производится в соответствии с приложением 3.

5.5. Оценка по критерию «цена договора» производится в соответствии с приложением 4.

5.6. Общее максимальное количество баллов по критериям - 80.

5.7. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

1) ранжирование заявок по критериям «квалификация участника» и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше;

2) выставление количества баллов заявкам по критерию «гарантийный срок»;

3) выставление количества баллов заявкам по критерию «цена договора»

4) суммирование баллов, полученных каждой заявкой по критериям;

5) ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «гарантийный срок», затем по критерию «цена договора» и, в случае необходимости, - по критерию "срок выполнения работ"; «квалификация участника» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.

Приложения к конкурсной документации:

Приложение № 1.Расчет  оценки подкритериев критерия «Квалификация участника».

Приложение №2. Расчет  оценки подкритериев критерия «Срок выполнения работ».

Приложение №3. Расчет  оценки подкритериев критерия «Гарантийный срок на выполненные работы».

Приложение №4. Расчет  оценки подкритериев критерия «цена договора».

Приложение №5.   Техническое задание.

Приложение №6.  Заявка на  на участие в открытом конкурсе  на выполнение работ  по

капитальному ремонту.

Приложение №7. Опись входящих в состав заявки документов.

Приложение № 8. Доверенность.

Приложение № 9. Договор № ___  на выполнение работ по капитальному ремонту

многоквартирного  дома.

Приложение №1

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному

ремонту инженерных систем и кровель многоквартирных домов

Расчет  оценки подкритериев критерия "Квалификация участника":

| N п/п | Наименование | Единица измерения | Количество баллов | Значения суммируются | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Опыт работы, в том числе: |  |  |  |  |
|  | Наличие завершенных объектов-аналогов в сфере капитального ремонта многоквартирных домов за последние 3 года по видам работ, подтвержденных представленными актами выполненных работ | баллы | 5 |  |  |
| 2. | Квалификация персонала (наличие квалифицированного персонала (рабочих, ИТР по видам работ, указанных в техническом задании), в том числе: | баллы |  |  |  |
|  | 2.1 По опыту работы |  |  |  |  |
|  | с опытом работы более 8 лет |  | 5 баллов |  |  |
|  | с опытом работы от 5 до 8 лет |  | 4 балла |  |  |
|  | с опытом работы от 3 до 5 лет |  | 3 балла |  |  |
|  | с опытом работы менее 3 лет |  | 2 балла |  |  |
|  | 2.2.Квалификация персонала (наличие рабочего персонала по видам работ, указанных в техническом задании) : - оценка проводится по составу звена в количестве 5 человек | единицы | Согласно расчету: сумма оценки по разрядам/ 5 человек (состав звена) |  | Пример: Сумма оценки- 1 разряд х 1чел.=1ед. ед. 3 разряд х 3 чел= 9 ед. 5 разряд х 1 чел.= 5ед. Итого: 15 ед. 15/ 5 человек-звено= 3 балла |
|  | 1 разряд – 1 единица |  |  |  |  |
|  | 2 разряд - 2 единицы |  |  |  |  |
|  | 3 разряд – 3 единицы |  |  |  |  |
|  | 4 разряд – 4 единицы |  |  |  |  |
|  | 5 разряд – 5 единицы |  |  |  |  |
| 3. | Наличие производственной базы, подтвержденное копиями правоустанавливающих документов | баллы | 5 |  |  |
| 4. | Наличие положительных отзывов от заказчика в сфере капитального ремонта многоквартирных домов на объектах аналогах | баллы | 6 |  |  |

Приложение №2

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному

ремонту инженерных систем и кровель многоквартирных домов

Расчет  оценки подкритериев критерия «Срок выполнения работ»

| N п/п | Наименование | Значение в баллах |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Теплоснабжение |
| 1. | Срок завершения работ – 30 сентября 2012 года | 20 |
| 2 | Срок завершения работ до 30 сентября 2012 года | 25 |
| Горячее водоснабжение |
| 1 | Срок завершения работ – 30 сентября 2012 года | 20 |
| 2 | Срок завершения работ до 30 сентября 2012 года | 25 |
| Холодное водоснабжение |
| 1 | Срок завершения работ – 30 сентября 2012 года | 20 |
| 2 | Срок завершения работ до 30 сентября 2012 года | 25 |
| Кровля |
| 1 | Срок завершения работ – 30 сентября 2012 года | 20 |
| 2 | Срок завершения работ до 30 сентября 2012 года | 25 |

Приложение №3

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному

ремонту кровель многоквартирных домов

Расчет  оценки подкритериев критерия «Гарантийный срок на выполненные работы»

| N п/п | Наименование | Значение в баллах |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Гарантийный срок на выполненные работы 5 лет | 15 баллов |
| 2 | Гарантийный срок на выполненные работы 4 года | 12 баллов |
| 3 | Гарантийный срок на выполненные работы 3 года | 11 баллов |
|  | Гарантийный срок на выполненные работы 2 года | 10 баллов |

Приложение №4

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному

ремонту инженерных системи кровель  многоквартирных домов

Расчет  оценки подкритериев критерия «Цена договора»

| N п/п | Наименование | Значение в баллах | Суммированное значение баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1.Снижение цены договора согласно расчету: 1 балл= 1 шаг=0,5% сметной стоимости работ 2. Предельное снижение цены договора лота : 5 шагов=5 баллов=2,5% сметной стоимости работ | баллы |  |

Приложение №5

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному

ремонту инженерных систем и кровель  многоквартирных домов

Технические задания

на работы по капитальному ремонту инженерных систем и кровель жилых домов МО Староладожское сельское поселение Волховского района Ленинградской области

Начальная (максимальная) цена договора подряда: 3 012 220 руб.

- Техническое задание.

Капитальный ремонт лежков отопления, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, кровли жилого дома, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, село Старая Ладога, ул.Советская, д.19

- отопление  669600,0 руб.,

- горячее водоснабжение 88570,0 руб.

- холодное водоснабжение 98500,00 руб.

- кровля 442000,00 руб.

Итого: 1298670,00 руб.

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. Отопление |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до: 100 мм | 100 м трубопроводов | 0,65 |  |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до: 50 мм | 100 м трубопроводов | 1,75 |  |
| 3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 2,14 |  |
| 4 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 80 мм | 100 м трубопровода | 0,06 |  |
| 5 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 76 мм | 100 м трубопровода | 0,59 |  |
| 6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода | 1,46 |  |
| 7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0,38 |  |
| 8 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,77 |  |
| 9 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм | 100 м трубопровода | 0,98 |  |
| 10 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |  |
| 11 | Установка фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 6 |  |
| 12 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт | 174 |  |
| 13 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 100 мм | 1 шт | 4 |  |
| 14 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода | 4,54 |  |
| 15 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопроводов | 42,4 |  |
| 2. Горячее водоснабжение |
| 16 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до: 50 мм | 100 м трубопроводов | 0,6 |  |
| 17 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,12 |  |
| 18 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,6 |  |
| 19 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,12 |  |
| 20 | Установка фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 0,4 |  |
| 21 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт | 1 |  |
| 22 | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до: 20 мм | 100 шт. | 0,14 |  |
| 23 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,72 |  |
| 24 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопроводов | 7,2 |  |
| 3.Холодное водоснабжение |
| 25 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до: 50 мм | 100 м трубопроводов | 0,6 |  |
| 26 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,12 |  |
| 27 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,6 |  |
| 28 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,12 |  |
| 29 | Установка фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 0,6 |  |
| 30 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт | 1 |  |
| 31 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт | 14 |  |
| 32 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,72 |  |
| 33 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопроводов | 7,2 |  |
| 4. Кровля |
| 34 | Разборка покрытий кровель из: рулонных материалов | 100 м2 покрытий кровель | 8,68 |  |
| 35 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 1,57 |  |
| 36 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм | 100 м2 стяжек | 0,528 |  |
| 37 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 8,68 |  |
| 38 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 кровли | 8,68 |  |
| 39 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 0,57 |  |

- Техническое задание.

Капитальный ремонт лежков отопления, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, кровли жилого дома, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, село Старая Ладога, ул.Советская, д.16

- отопление  689800,0  руб.,

-  холодное водоснабжение  123000,0 руб.,

- горячее водоснабжение 162000,0 руб.

-кровля 388000,00 руб.

Итого: 1362800,00 руб.

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. Отопление |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до: 100 мм | 100 м трубопроводов | 0,71 |  |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до: 50 мм | 100 м трубопроводов | 2,19 |  |
| 3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 2,24 |  |
| 4 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 76 мм | 100 м трубопровода | 0,71 |  |
| 5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода | 1,36 |  |
| 6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0,58 |  |
| 7 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 1,71 |  |
| 8 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм | 100 м трубопровода | 0,48 |  |
| 9 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |  |
| 10 | Установка фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 8,6 |  |
| 11 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт | 108 |  |
| 12 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 100 мм | 1 шт | 4 |  |
| 13 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода | 5,14 |  |
| 14 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопроводов | 51,4 |  |
| 2. Горячее водоснабжение |
| 15 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до: 50 мм | 100 м трубопроводов | 0,35 |  |
| 16 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,36 |  |
| 17 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода | 0,36 |  |
| 18 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,35 |  |
| 19 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,15 |  |
| 20 | Установка фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 0,8 |  |
| 21 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт | 3 |  |
| 22 | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до: 20 мм | 100 шт. | 1,36 |  |
| 23 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,86 |  |
| 3.Холодное водоснабжение |
| 24 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до: 100 мм | 100 м трубопроводов | 0,15 |  |
| 25 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до: 50 мм | 100 м трубопроводов | 0,49 |  |
| 26 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,12 |  |
| 27 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 89 мм | 100 м трубопровода | 0,15 |  |
| 28 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,32 |  |
| 29 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм | 100 м трубопровода | 0,17 |  |
| 30 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,12 |  |
| 31 | Установка фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 0,3 |  |
| 32 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт | 2 |  |
| 33 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт | 28 |  |
| 34 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 100 мм | 1 шт | 1 |  |
| 35 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,76 |  |
| 36 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопроводов | 7,6 |  |
| 4. Кровля |
| 37 | Разборка покрытий кровель из: рулонных материалов | 100 м2 покрытий кровель | 7,35 |  |
| 38 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 1,68 |  |
| 39 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 7,35 |  |
| 40 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 кровли | 7,35 |  |
| 41 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 0,6 |  |
| 42 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,836296 |  |

3.Техническое задание

Капитальный ремонт лежков отопления, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, кровли жилого дома, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, село Старая Ладога, пр.Волховский, д.12

-  холодное водоснабжение  48000,0 руб.,

- горячее водоснабжение 44000,0 руб.

-кровля 258750,00 руб.

Итого: 350750,00 руб.

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. Горячее водоснабжение |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,09 |  |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 63 мм | 100 м трубопроводов | 0,16 |  |
| 3 | Снятие задвижек диаметром до: 100 мм | 100 шт. арматуры | 0,02 |  |
| 4 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт | 2 |  |
| 5 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром до 50 мм | 1 соединение | 4 |  |
| 6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,04 |  |
| 7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода | 0,03 |  |
| 8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм | 100 м трубопровода | 0,14 |  |
| 9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,02 |  |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0,02 |  |
| 11 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт | 7 |  |
| 12 | Установка фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 0,4 |  |
| 13 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,25 |  |
| 14 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопроводов | 2,5 |  |
| 2.Холодное водоснабжение |
| 15 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,13 |  |
| 16 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 63 мм | 100 м трубопроводов | 0,16 |  |
| 17 | Снятие задвижек диаметром до: 100 мм | 100 шт. арматуры | 0,01 |  |
| 18 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт | 1 |  |
| 19 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм | 1 соединение | 2 |  |
| 20 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,06 |  |
| 21 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода | 0,04 |  |
| 22 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм | 100 м трубопровода | 0,14 |  |
| 23 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,02 |  |
| 24 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0,03 |  |
| 25 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт | 6 |  |
| 26 | Установка фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 0,2 |  |
| 27 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,29 |  |
| 28 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопроводов | 2,9 |  |
| 4. Кровля |
| 29 | Разборка покрытий кровель из: рулонных материалов | 100 м2 покрытий кровель | 2,92 |  |
| 30 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 0,64 |  |
| 31 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0,01 |  |
| 32 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до: 0,5 м2 | 100 мест | 1,2 |  |
| 33 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 кровли | 2,92 |  |
| 34 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 кровли | 2,92 |  |
| 35 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком | 100 м примыканий | 0,6 |  |
| 36 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,33 |  |
| 37 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,01 |  |

Приложение №6

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному

ремонту инженерных систем  и кровель многоквартирных домов

ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

____________________________________________________________

____________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

1. Участник:

| 1.1. Наименование юридического лица |  |
| --- | --- |
| 1.2. ИНН |  |
| 1.3. Юридический адрес |  |
| 1.4. Фактический адрес |  |
| 1.5. Контактный телефон (факс) |  |
| 1.6. Контактное лицо |  |

2. Электронный адрес участника ________________________________________

3. Участник ______________ плательщиком налога на добавленную стоимость  является (не является), основание освобождения от уплаты  налога на добавленную стоимость в случае наличия.

4. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

5. Подтверждаем соответствие требованиям:

1) деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

3) участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

4) участник отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков.

6. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение (все значения указываются цифрами) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии) | рублей |  |
| 2. | Срок выполнения работ | календарных дней с даты начала работ |  |
| 3. | Гарантийный срок на выполненные работы | Лет с момента подписания акта выполненных работ |  |

7. Информация для оценки подкритериев критерия "Квалификация участника":

| N п/п | Наименование | Единица измерения | Всего (все значения указываются цифрами) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Опыт работы, в том числе: |  |  |
|  | Наличие завершенных объектов-аналогов в сфере капитального ремонта многоквартирных домов за последние 3 года по видам работ, подтвержденных представленными актами выполненных работ | единиц |  |
| 2. | Квалификация персонала (наличие квалифицированного (ИТР, рабочих) персонала по видам работ , указанных в техническом задании), в том числе: |  |  |
|  | 2.1 По опыту работы |  |  |
|  | с опытом работы более 8 лет | Человек |  |
|  | с опытом работы от 5 до 8 лет | Человек |  |
|  | с опытом работы от 3 до 5 лет | Человек |  |
|  | с опытом работы менее 3 лет | Человек |  |
|  | 2.2. По квалификации (наличие рабочего персонала по видам работ, указанным в техническом задании) |  |  |
|  | 1 разряд | Человек/разряд |  |
|  | 2 разряд | Человек/разряд |  |
|  | 3 разряд | Человек/разряд |  |
|  | 4 разряд | Человек/разряд |  |
|  | 5 разряд | Человек/разряд |  |
| 3. | Наличие производственной базы подрядной организации, подтвержденное копиями правоустанавлвающих документов | Наименование документа |  |
| 4. | Наличие положительных отзывов от заказчика в сфере капитального ремонта многоквартирных домов на объектах аналогах | единиц |  |

- СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ

| N п/п | Ф.И.О. | Должность в компании | Стаж работы в отрасли | Название учебного заведения и год окончания | Квалификационный разряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

Итого:

Количество специалистов с опытом работы

с опытом работы более 8 лет    ________ человек.

с опытом работы от 5 до 8 лет  ________ человек.

с опытом работы от 3 до 5 лет  ________ человек.

с опытом работы менее 3 лет   ________ человек.

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):

1. Копия диплома в количестве ____ штук (и).

2. Копия трудовой книжки в количестве ____ штук (и).

3. Копия квалификационного удостоверения _____ штук (и).

__________________________________________________________

Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение №7

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному

ремонту инженерных систем и кровель  многоквартирных домов

ОПИСЬ

ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ ДОКУМЕНТОВ

____________________________________________________________

____________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает,   что   для   участия  в  конкурсе  на  выполнение  работ  по капитальному ремонту __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

в  составе  конкурсной заявки предоставлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают:

| Наименование документа | Количество листов |
| --- | --- |

Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение №8

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному

ремонту инженерных систем и кровель  многоквартирных домов

ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления ______________________

Дата выдачи ____________________________

Настоящей доверенностью _______________________________________________

(наименование участника)

в лице ___________________________________________________________________,

(должность руководителя участника, Ф.И.О.)

действующего на основании ________________________________________________,

(устава, положения)

уполномочивает ____________________________________________________________

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

осуществлять  все  необходимые  действия, в том числе подписывать заявку на

участие   в   конкурсе   на   выполнение   работ  по  капитальному  ремонту

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

(наименование работ, объект и адрес)

Настоящая доверенность выдана сроком на ______________________________.

Подпись __________________________________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение №9

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному

ремонту инженерных систем и кровель  многоквартирных домов

Примерная форма договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Договор №___

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

«____»___________ 20__ года

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________, (полное наименование заказчика)

в лице _____________________________________________________________________, действующего на основании ______________________________________________(далее - Заказчик) с одной стороны и ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

в лице _______________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________(далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1.	ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

  - Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту ___________________(далее - работы) многоквартирного дома (далее – объект), расположенного по адресу:_____________________________________ в соответствии с технической  и сметной документацией, прилагаемой к Договору.

  - Общая стоимость работ по Договору составляет___________________________ рублей, в том числе НДС__________________________________________________ рублей.

Стоимость по видам работ составляет:

______________________________________________________________________ рублей,

(вид работ)

______________________________________________________________________ рублей;

(вид работ)

______________________________________________________________________ рублей,.

(вид работ)

  - Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.

  - Срок выполнения работ составляет _________________ дней.

  - В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.

  - Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

  - Основанием для заключения настоящего Договора является _________________ ______________№ __________ от «___»________20__ г.

Статья 2.	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКА

2.1.	Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору является ___________________________ на сумму ______________ рублей. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в 10-дневный срок с даты подписания Договора Сторонами.

2.2.	Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период является ______________________ на сумму___________________рублей, действующее до истечения гарантийного периода. Подрядчик обязан представить Заказчику данное обеспечение до подписания акта приемки объекта, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте – актов о приемке рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

Статья 3.	ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

3.1.	Оплата по Договору осуществляется в два этапа:

- авансовый платеж Подрядчику в размере _____ % от стоимости, указанной в Пункте 1.2 Договора в сумме _________________________________ рублей  выплачивается в ______ дневный срок с даты подписания Договора Сторонами, но не раньше представления Подрядчиком  обеспечения исполнения обязательств по Договору;

- окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в _____ дневный срок с даты подписания Заказчиком указанных документов

3.2.	Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением.

Статья 4.	СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1.	Срок начала работ: не позднее «____»______________20___года, но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Договора .

4.2.	Срок окончания работ не позднее: «____»______________20___года.

4.3.	Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

Статья 5.	ЗАКАЗЧИК

5.1.	При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:

5.1.1.	Передать Подрядчику по акту объект в течение __________ дней со дня подписания Договора Сторонами.

5.1.2.	Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства работ.

5.1.3.	Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.

5.1.4.	Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме 
КС-3.

5.2.	Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

Статья 6.	ПОДРЯДЧИК

6.1.	При выполнении Договора Подрядчик обязан:

6.1.1.	Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в пункте 5.1.1.

6.1.2.	Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

6.1.3.	Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

6.1.4.	Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

6.1.5.	Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. по 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

6.1.6.	Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

6.1.7.	Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных  работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

6.1.8.		Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

6.1.9. 	Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

6.1.10.	При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут  быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

6.1.11.	По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ.

6.1.12.	Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте.

6.1.13.	Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2. Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

6.1.14.	Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

6.1.15.	Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использование иностранных работников.

6.2.	Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

Статья 7.	ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

7.1.	Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции технического надзора.

Полномочным представителем Заказчика является:

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

7.2.	Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

Полномочным представителем Подрядчика является:

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

7.3.	Замена представителя Заказчика или Подрядчика, осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

7.4.	Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

7.4.1.	Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

7.4.2.	Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;

7.4.3.	Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);

7.4.4.	Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

7.4.5.	Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;

7.4.6.	Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию.

7.5.	С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4, представитель Заказчика имеет право:

7.5.1.	Проводить совещания  с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;

7.5.2.	Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

7.6.	Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

7.7.	Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.

7.8.	Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ.

7.9.	Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.10.	Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.11.	Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.

7.12.	С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004  от 19 апреля 2004 г. N 70 «Организация строительства».

7.13.	Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору.

7.14.	Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случаи их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.

Статья 8.	СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

8.1.	Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 N 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

8.2.	Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме 
КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

8.3.	Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

8.4.	При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

8.5.	Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 Договора.

8.6.	С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

Статья 9.	ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

9.1.	Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

9.2.	Гарантийный срок  составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.

9.3.	При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее ______ дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (Пять) рабочих дней.

9.4.	При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

9.5.	Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

Статья 10.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1.	Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.2.	За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3.	За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.

10.4.	В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (6.1.5, 6.1.6, 6.1.7), Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере  0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день до фактического устранения нарушений.

10.5.	Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

10.6.	Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

10.7.	Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Статья 11.	ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

11.1.	Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условии, что дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов) указанной в пункте 1.2 Договора стоимости работ и характер работ не изменяется.

11.2.	При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом 11.1, дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

11.3.	Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 11.1 настоящей статьи объеме осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.

Статья 12.	ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

12.2.	В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.

12.3.	С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

Статья 13.	ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1.	Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

13.1.1.	Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора.

13.1.2.	Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10  дней с установленной в Пункте 4.1.  настоящего Договора даты начала Работ.

13.1.3.	В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

13.2.	При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 13.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора.

13.3.	Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.

Статья 14.	РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

14.1.	Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

14.2.	При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

14.3.	В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

Статья 15.	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

15.1.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Статья 16.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

16.1.	Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны  Сторонами.

16.2.	В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

16.3.	Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

16.4.	Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

Статья 17.	ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

№ 1.________________________________________________________________________

№ 2.________________________________________________________________________

№ 3.________________________________________________________________________

№ 4.________________________________________________________________________

№ 5.________________________________________________________________________