Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

01.01.2018 года № 1

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы |
| 1. | Обустройство пешеходного тротуара по ул. Гаражная с. Старая Ладога, Волховского района Ленинградской области | 4 квартал 2017 года | Администрация Староладожского сельского поселения Волховского муниципального района | Будет произведено обустройство пешеходного тротуара, повышение безопасности дорожного движения | Произведено обустройство пешеходного тротуара, повышение безопасности дорожного движения |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Староладожского сельского поселения Волховского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Конкурсные процедуры проведены, заключен муниципальный контракт №1 от 21.08.2017 |
| 1.2. | Проведение работ по обустройству пешеходного тротуара по ул. Гаражная с. Старая Ладога | 3-4 квартал 2017 года | Подрядная организация | Обустройство пешеходного тротуара, повышение безопасности дорожного движения | работы по обустройству пешеходного тротуара по ул. Гаражная с. Старая Ладога проведены |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки, предусмотренные контрактом, но не позднее декабря 2017г. | Администрация Староладожского сельского поселения Волховского муниципального района | Акт приемки- передачи объекта заказчику подрядчиком | подписан акт приемки работ по результату выполнения |
| 2 | Установка опор уличного освещения со светильниками по ул. Гаражная с.Старая Ладога Волховского района Ленинградской области | 4 квартал 2017 года | Администрация Староладожского сельского поселения Волховского муниципального района | Будет произведена установка опор уличного освещения со светильниками по ул. Гаражная с.Старая Ладога Волховского района Ленинградской области | Произведена установка опор уличного освещения со светильниками по ул. Гаражная с.Старая Ладога Волховского района Ленинградской области |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта, договора на выполнение работ | 4 квартал 2017 года | Администрация Староладожского сельского поселения Волховского муниципального района | Заключение договора | Заключен договор №097/17 от 29.10.2017 г. |
| 2.2. | Проведение работ по установке опор уличного освещения со светильниками по ул. Гаражная с.Старая Ладога | 4 квартал 2017 года | Подрядная организация | Установка опор уличного освещения со светильниками, повышение безопасности дорожного движения | Работы по установке опор уличного освещения со светильниками по ул. Гаражная с.Старая Ладога проведены |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом, договором | В сроки, предусмотренные контрактом, договором, но не позднее декабря 2017 г. | Администрация Староладожского сельского поселения Волховского муниципального района | Акт приемки- передачи объекта заказчику подрядчиком | Подписан акт приемки работ по результату выполнения. Оплата выполненных работ не произведена в связи с технической ошибкой в АЦК Госзаказ, АЦК Финансы |
| Контроль за реализацией муниципальной программы |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | До полного исполнения муниципальной программы по мероприятию, запланированному на 2017г. | Администрация Староладожского сельского поселения Волховского муниципального района | Исполнение муниципальной программы по мероприятию, запланированному на 2017г. | Ведется регулярный мониторинг |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация Староладожского сельского поселения Волховского муниципального района | Акт приемки- передачи объекта заказчику подрядчиком | приемка и оплата выполненных работ осуществлено |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Староладожского сельского поселения Волховского муниципального района | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Подготовлен и сдан ежеквартальный отчет по состоянию на 01.01.2018 г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Староладожского сельского поселения Волховского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка муниципальной программы произведена Экономия по итогам конкурсных процедур составила 42846,26 руб., не реализована. (Средства не перечислены подрядчику в связи с технической ошибкой в АЦК Госзаказ, АЦК Финансы) |

|  | Глава администрации поселения __________/Ермак Н.О./ МП |
| --- | --- |