ОТЧЕТ

(годовой)

о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствиис областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз«О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» за 2018 год

| Наименование мероприятия | Утверждено средств (рублей) | Поступило средств (рублей) из: | Расходы, подтвержденные документами (рублей) | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта, подлежащий возврату (рублей) | Принятые бюджетные обязательства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | местный бюджет | обл. бюджета | местного бюджета | обл. бюджета | мест.бюджета |  | Контрагент | Номер и дата договора | Наименование работ | Сумма договора, рублей | Выполнено работ, рублей | Номер, дата акта выполненных работ | Фактические показатели результативности использования субсидии (факт/% к плану) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Устройство контейнерной площадки вблизи домов 1 и 2 в дер. Ивановский Остров | 93000,00 | 6000,00 | 93000,00 | 6000,00 | 93000,00 | 6000,00 | 0,00 | ООО «РемДом» | 21 от 01.06. 2018 | Устройство контейнерной площадки вблизи домов 1 и 2 в дер. Ивановский Остров | 99000,00 | 99000,00 | 1 от 09.07.2018 | 100 |
| Устройство контейнерной площадки вблизи домов 1 и 2 в дер. Чернавино | 93000,00 | 6000,00 | 93000,00 | 6000,00 | 93000,00 | 6000,00 | 0,00 | ООО «СТРОЙМАШ» | 15 от 01.06. 2018 | Устройство контейнерной площадки вблизи домов 1 и 2 в дер. Чернавино | 99000,00 | 99000,00 | 1 от 09.07.2018 | 100 |
| Устройство контейнерной площадки вблизи гражданского кладбища в дер. Чернавино | 93000,00 | 6000,00 | 93000,00 | 6000,00 | 93000,00 | 6000,00 | 0,00 | ООО «Строительная компания «АлекСтрой» | 11-18 от 01.06. 2018 | Устройство контейнерной площадки вблизи гражданского кладбища в дер. Чернавино | 99000,00 | 99000,00 | 1 от 13.07.2018 | 100 |
| Приобретение и установка уличных светильников с лампами, щита и автоматики для управления уличным освещением в дер. Извоз | 93000,00 | 6000,00 | 93000,00 | 6000,00 | 93000,00 | 6000,00 | 0,00 | ООО «ВСП «Электроком» | 2496 от 01.06. 2018 | Приобретение и установка уличных светильников с лампами, щита и автоматики для управления уличным освещением в дер. Извоз | 99000,00 | 99000,00 | 124 от 29.06.2018 | 100 |
| Планировка территории детской площадки у д. 1 дер. Местовка (разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка) | 40000,00 | 9000,00 | 40000,00 | 9000,00 | 40000,00 | 9000,00 | 0,00 | ООО «ГАРАНТСТРОЙ» | 02-06/18 от 05.06. 2018 | Планировка территории детской площадки у д. 1 дер. Местовка (разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка) | 49000,00 | 49000,00 | 1 от 15.07.2018 | 100 |
| Приобретение, поставка и установка детского оборудования и малых архитектурных форм на детскую площадку у д. 1 в дер. Местовка | 93000,00 | 6000,00 | 93000,00 | 6000,00 | 93000,00 | 6000,00 | 0,00 | ООО «АлиГри» | 28 от 08.06. 2018 | Приобретение, поставка и установка детского оборудования и малых архитектурных форм на детскую площадку у д. 1 в дер. Местовка | 99000,00 | 99000,00 | 180723/1 от 23.07.2018 | 100 |
| Ремонт дороги в дер. Лопино | 93000,00 | 6000,00 | 93000,00 | 6000,00 | 93000,00 | 6000,00 | 0,00 | ООО «ГАРАНТСТРОЙ» | 01-06/18 от 05.06. 2018 | Ремонт дороги в дер. Лопино | 99000,00 | 99000,00 | 1 от 15.07.2018 | 100 |
| Итого | 598000,00 | 45000,00 | 598000,00 | 45000,00 | 598000,00 | 45000,00 | 0,00 |  |  |  | 643000,00 | 643000,00 |  | 100 |
| Глава администрации поселения _________ Ермак Н.О. (подпись) (фамилия, инициалы) Руководитель финансового органа _________ Марьяничева Л.В. (подпись) (фамилия, инициалы) Исполнитель Ваганова Е.А. (фамилия, инициалы) 88136949289 (номер телефона) 20 декабря 2018 года | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области ____________ Бурак Л.В. (подпись) (фамилия, инициалы) |

## Приложение № 1

к Отчету (годовому)

на «01» января 2019 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения показателя результативности использования субсидии | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Устройство контейнерной площадки вблизи домов 1 и 2 в дер. Ивановский Остров | шт. м.кв. | 1 8 | 1 8 |
| 2 | Устройство контейнерной площадки вблизи домов 1 и 2 в дер. Чернавино | шт. м.кв. | 1 8 | 1 8 |
| 3 | Устройство контейнерной площадки вблизи гражданского кладбища в дер. Чернавино | шт. м.кв. | 1 8 | 1 8 |
| 4 | Приобретение и установка уличных светильников с лампами, щита и автоматики для управления уличным освещением в дер. Извоз | шт. | 10 | 10 |
| 5 | Планировка территории детской площадки у д. 1 дер. Местовка (разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка) | м.кв. | 300 | 300 |
| 6 | Приобретение, поставка и установка детского оборудования и малых архитектурных форм на детскую площадку у д. 1 в дер. Местовка | шт. | 6 | 6 |
| 7 | Ремонт дороги в дер. Лопино | м.кв. | 900 | 900 |