

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

Волховского муниципального района

Ленинградской области

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

## от 06 августа 2019 года\_ № \_91\_\_

с. Старая Ладога

Волховского района, Ленинградской области

**Об утверждении муниципальной программы  
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности   
в МО Староладожское сельское поселение в 2019 году»**

В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

**постановляю:**

1. Утвердить муниципальную программу «**Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО Староладожское сельское поселение в 2019 году**» (далее – Программа) в соответствии с приложением.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

МО Староладожское сельское поселение Ермак Н.О.

Исп: Марьяничева Л.В.

Тел. (81363)49-289

Приложение

к постановлению администрации

МО Староладожское сельское поселение

от 06 августа 2019 г. № 91

Муниципальная программа

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО Староладожское сельское поселение в 2019 году»**

МО Староладожское сельское поселение

2019 г.

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности   
в МО Староладожское сельское поселение в 2019 году»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области |
| Участники муниципальной программы | Организации, оказывающие услуги теплоснабжения |
| Подпрограммы муниципальной программы | **Подпрограмма 2.** «Теплоснабжение в МО Староладожское сельское поселение» |
| Цели муниципальной программы | -развитие и модернизация коммунальных систем;  -качественное и надежное обеспечение наиболее экономичным образом потребителей коммунальных услуг в соответствии с требованиями действующих норм и стандартов;  -обеспечение надежности работы действующих объектов коммунального хозяйства на территории муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района |
| Задачи муниципальной программы | 1. Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности инженерных систем.  2.Повышение качества предоставления коммунальных услуг.  3.Снижение аварийности инженерных сетей |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Обеспеченность централизованными услугами теплоснабжения.  Уровень снижения аварийности. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019 г. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объемы бюджетных ассигнований программы составляют 4971,2 тыс. рублей, в том числе:  федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;  областной бюджет – 4599,1 тыс. руб.;  районный бюджет -0,0 тыс. рублей;  бюджет поселения – 372,1 тыс. рублей;  средства предприятий -0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | -повышение качества предоставления коммунальных услуг;  -улучшение экологической ситуации;  -снижение себестоимости производства, транспортировки услуг. |

**1.Общая характеристика и основные проблемы коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО Староладожское сельское поселение.**

Устойчивое функционирование жилищно-коммунального комплекса является одним из условий жизнеобеспечения муниципального образования Староладожское сельское поселение. За последние годы жилищно-коммунальная сфера Российской Федерации в связи с проводимыми реформами претерпела существенные преобразования, при этом изменения произошли и в сфере жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Староладожское сельское поселение, а именно полномочия сосредоточены на уровне сельских поселений муниципального образования.

На территории МО Староладожское сельское поселение жилищно-коммунальные услуги потребителям оказывают 7 организаций, из них:

- управление многоквартирными домами – 2;

- водоснабжение и водоотведение – 1;

- теплоснабжение – 2;

- прочие предприятия – 2.

Недостаточное финансирование жилищно-коммунального комплекса привело к резкому увеличению износа основных фондов. Средний уровень износа инженерных коммуникаций характеризуется высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей.

Стратегической целью развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства является обеспечение надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса, обеспечение современного уровня комфортности и безопасности коммунальных услуг, достижение высокой надежности и безопасности функционирования инженерно-технической инфраструктуры по экономически обоснованным и социально оправданным тарифам.

**2.Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Стратегическая цель реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО Староладожское сельское поселение» - решение долгосрочных стратегических задач развития систем энергетики, коммунальной и транспортной инфраструктуры МО Староладожское сельское поселение, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории МО Староладожское сельское поселение.

Целями муниципальной программы являются:

1. Развитие и модернизация коммунальных систем.

2. Качественное и надежное обеспечение наиболее экономичным образом потребителей коммунальных услуг в соответствии с требованиями действующих норм и стандартов.

3. Обеспечение надежности работы действующих объектов коммунального хозяйства на территории муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района

Задачи муниципальной программы:

1. Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности инженерных систем.

2.Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3.Снижение аварийности инженерных сетей.

Целевые индикаторы и показатели программы:

1.Обеспеченность централизованными услугами теплоснабжения.

2. Уровень снижения аварийности.

**3.Характеристика основных мероприятий муниципальной программы**.

Муниципальная программа направлена на комплексное решение проблем в сфере коммунальной и инженерной инфраструктуры МО Староладожское сельское поселение. Мероприятия муниципальной программы сгруппированы в подпрограммы, каждая из которых направлена на решение конкретной задачи муниципальной программы. Решение задач муниципальной программы обеспечивает достижение поставленной цели муниципальной программы.

**4.Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета МО Староладожское сельское поселение и иных источников финансирования**

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств областного бюджета и местного бюджета (далее-бюджетные ассигнования). Размеры бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается на очередной финансовый год и на плановый период.

**Таблица 1. Информация о ресурсном обеспечении программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Годы реализации** | **Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет)** | | | | | |
| **Всего** | **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Районный**  **бюджет** | **Местный бюджет** | **Прочие источники финансирования** |
| **Подпрограмма «Теплоснабжение в МО Староладожское сельское поселение»** | | | | | | |
| 2019 | 4971,2 | 0,00 | 4599,1 | 0,00 | 372,1 | 0,00 |
| **Итого:** | **4971,2** | **0,00** | **4599,1** | **0,00** | **372,1** | **0,00** |

**Подпрограмма «Теплоснабжение в МО Староладожское сельское поселение» в рамках муниципальной программы МО Староладожское сельское поселение «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО Староладожское сельское поселение в 2019 году».**

**1. Основные характеристики.**

**Теплоснабжение.**

Обеспечение теплом жилого фонда и прочих потребителей в с. Старая Ладога осуществляется от 3 газовых котельных, оборудованных котлами средней и малой производительности. Выработка тепловой энергии за год составляет 13,2 тыс.Гкал.

В 2003 г. котельная мкрн. ул. Советская построена хозяйственным способом без типовых проектов в приспособленных помещениях, в котором проведено техническое переоснащение. Установленные в котельной котлы работают на газовом топливе, в рабочем состоянии находится три котла.

В мкрн. пр. Волховский подача тепловой энергии осуществляется от газового модуля.

В 2014 году введен в эксплуатацию газовый модуль по ул. Советская, который осуществляет подачу тепловой энергии в здание торгового центра, ИДЦ «Старая Ладога», комплекс зданий Успенского монастыря, ФАП.

Транспортировка тепла в жилой фонд от котельных производится по магистральным и распределительным тепловым сетям. Теплоносителем для систем отопления является вода с t = 95-70 Сº и с t = 60 Сº для горячего водоснабжения. Система теплоснабжения 2-х трубная, надземная и подземная прокладка, закрытая, общая протяженность тепловых сетей – 4,5 км. в двухтрубном исполнении, износ составляет 75%, в результате чего имеются значительные потери тепловой энергии в тепловых сетях, что ведет к удорожанию стоимости тепла, в связи с этим крайне необходимо произвести замену магистральных тепловых сетей. Эксплуатацию и надзор за техническим состоянием тепловых сетей осуществляет ООО «Газпром теплоэнерго».

**Таблица 1. Характеристика системы теплоснабжения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение | Ед. изм. | всего | В том числе газ |
| 1. Выработано теплоэнергии муниципальными котельными - всего | тыс.Гкал | 13,2 | 13,2 |
| 2. Полезный отпуск теплоэнергии всем потребителям в натуральном выражении - всего | тыс.Гкал | 11,8 | 11,8 |
| в т. ч. муниципальный жилой фонд | тыс.Гкал | 9,1 | 9,1 |
| организации местного бюджета | тыс.Гкал | 1,7 | 1,7 |
| 3. Использовано топлива муниципальными котельными - всего | тыс.т усл. топлива | 2,2 | 2,2 |
| 4. Количество муниципальных котельных - всего | ед. | 2 | 2 |
| 5. Установленная мощность муниципальных котельных | Гкал / час | 9,24 | 9,24 |
| 6. Протяженность муниципальных теплосетей (в 2-трубном исчислении) | км | 4,5 | 4,5 |

Перечень мероприятий подпрограммы «Теплоснабжение в МО Староладожское сельское поселение»

в рамках муниципальной программы МО Староладожское сельское поселение

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры

и повышение энергоэффективности в МО Староладожское сельское поселение в 2019 году»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятия по реализации  программы  (подпрограммы) | Источники  финансирования | Срок  исполнения  мероприятия | Объем  финансирования мероприятия  в текущем  финансовом  году (тыс. руб.) | Ответственный  за выполнение  мероприятия  подпрограммы | Планируемые  результаты  выполнения  мероприятий  подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***01*** | ***Основное мероприятие "Усовершенствование сетей теплоснабжения"*** | ***ИТОГО:*** | ***2019*** | ***130,0*** |  |  |
| 1. | Прочие мероприятия в сфере теплоснабжения | Итого | 2019 | 130,0 | Администрация МО Староладожское сельское поселение |  |
| Средства бюджета МО Староладожское сельское поселение | 130,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 |
| 1.1 | Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования | Итого | 2019 | 80,0 | Администрация МО Староладожское сельское поселение |  |
| Средства бюджета МО Староладожское сельское поселение | 80,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 |
| 1.2 | Разработка проектной документации на техническое перевооружение газовых котельных | Итого | 2019 | 50,0 | Администрация МО Староладожское сельское поселение |  |
| Средства бюджета МО Староладожское сельское поселение | 50,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 |
| ***02*** | ***Основное мероприятие "Подготовка объектов теплоснабжения к отопительному сезону"*** | ***ИТОГО:*** | ***2019*** | ***4841,2*** |  |  |
| 2 | Мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории Ленинградской области | Итого | 2019 | 4841,2 | Администрация МО Староладожское сельское поселение |  |
| Средства бюджета МО Староладожское сельское поселение | 242,1 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 4599,1 |
| 2.1 | Замена участка тепловой сети от д.16 до д. № 19 по ул. Советская, с. Старая Ладога | Итого | 2019 | 4841,2 | Администрация МО Староладожское сельское поселение |  |
| Средства бюджета МО Староладожское сельское поселение | 242,1 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 4599,1 |
|  | **Итого по мероприятиям подпрограммы** | **Итого** | **2019** | **4971,2** | **Администрация МО Староладожское сельское поселение** |  |
| **Средства бюджета МО Староладожское сельское поселение** | **372,1** |
| **Средства бюджета Ленинградской области** | **4599,1** |
| **Внебюджетные источники** | **0,0** |