|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о достижении целевых показателей результативности использования субсидий, предоставленных  в рамках подпрограммы «Газификация Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» в 2018 году | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей | | | | |
| На начало 2018 года | На конец 2018 года | На конец года завершения строительства | Примечание | |
| «Строительство распределительного газопровода по улицам: Новая, Поземская и мкр. "Стрековец" в с. Старая Ладога Волховского муниципального района (в том числе проектно-изыскательские работы)» | | | | | | | |
| 1 | Количество домовладений и квартир в населенном пункте, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения в результате предоставления субсидии | шт. | 0/0 | 46/0\* | 46/0\* | Домовладений/  квартир | |
| 2 | Протяженность построенных газопроводов в результате предоставления субсидии (в соответствии с проектом) | м | 0 | 2267,8 | 2267,8 |  | |
| 3 | Доля протяженности построенных газопроводов в рамках реализуемого проекта от общей протяженности реализуемого проекта (в случае окончания строительства в последующие годы) | % | 0 | 100 | 100 |  | |
| Глава администрации муниципального образования  Староладожское сельское поселение  Волховского муниципального района  Ленинградской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.О. Ермак | | | | | | |