ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района  на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.01.2019 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.01.2019 года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2018 года | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Благоустройство территории с.Старая Ладога (кронирование деревьев и установка ограждения на детской площадке пр.Волховский, изготовление и установка ландшафтной композиции на ул.Никольская) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кронирование деревьев и установка ограждения на детской площадке пр.Волховский | деревья – 10 шт. ограждение – 90 м.п. | деревья – 0 шт. ограждение – 0 м.п. | 221053,00 | 209800,00 | 11053,00 | 200,00 | 209 000,00 | 198 350,00 | 10 450,00 | 200,00 | 209 000,00 | 198 350,00 | 10 450,00 | 200,00 | 11450,00 |
| Изготовление и установка ландшафтной композиции на ул.Никольская | композиция – 1 шт. | композиция – 1 шт. | 900 000,00 | 854 245,00 | 44 955,00 | 800,00 | 900 000,00 | 854 245,00 | 44 955,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | х | х | 1121053,00 | 1064000,00 | 56053,00 | 1000,00 | 1109000,00 | 1052595,00 | 55 405,00 | 1000,00 | 209 000,00 | 198 350,00 | 10 450,00 | 200,00 | 11450,00 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Глава администрации муниципального образования ___________ Ермак Н.О. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ Марьяничева Л.В. |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Ваганова Е.А., 8(813) 63-49-289 |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.01.2019 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Устойчивое общественное развитие в административном центре МО Староладожское сельское поселение» |
| 1. | Благоустройство территории с.Старая Ладога (кронирование деревьев и установка ограждения на детской площадке пр.Волховский, изготовление и установка ландшафтной композиции на ул.Никольская) | В течение периода действия муниципальной программы на 2018 год, но не позднее декабря 2018 | Администрация МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Наличие кронированных деревьев и установленного ограждения на детской площадке пр.Волховский, изготовленной и установленной ландшафтной композиции на ул.Никольская | Произведено кронирование деревьев и установлено ограждение на детской площадке пр.Волховский, изготовлена и установлена ландшафтная композиция на ул.Никольская |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципальных контрактов, договоров на выполнение работ | 2-3 квартал 2018 года | Администрация МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципальных контрактов, договоров | Закупки внесены в план-график, проведены конкурсные процедуры |
| 1.2. | Проведение работ по благоустройству территории с.Старая Ладога (кронирование деревьев и установка ограждения на детской площадке пр.Волховский, изготовление и установка ландшафтной композиции на ул.Никольская) | 3 квартал 2018 года | Подрядная организация | Работы выполнены в полном объеме и надлежащем качестве | Произведено кронирование деревьев и установлено ограждение на детской площадке пр.Волховский, изготовлена и установлена ландшафтная композиция на ул.Никольская |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом, договором | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, договором | Администрация МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Подписание акта приемки объекта в эксплуатацию | Объект принят |
| 1.1. | Кронирование деревьев и установка ограждения на детской площадке пр.Волховский | В течение периода действия муниципальной программы на 2018 год, но не позднее декабря 2018 | Администрация МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Наличие кронированных деревьев и установленного ограждения на детской площадке пр.Волховский | Произведено кронирование деревьев и установлено ограждение на детской площадке пр.Волховский |
| 1.1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта, договоров на выполнение работ | 2-3 квартал 2018 года | Администрация МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципальных контрактов, договоров | Закупка внесена в план-график, проведены конкурсные процедуры |
| 1.1.2. | Кронирование деревьев и установка ограждения на детской площадке пр.Волховский, изготовление и установка ландшафтной композиции на ул.Никольская | 3 квартал 2018 года | Подрядная организация | Работы выполнены в полном объеме и надлежащем качестве | Произведено кронирование деревьев и установлено ограждение на детской площадке пр.Волховский |
| 1.1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом, договором | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, договором | Администрация МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Подписание акта приемки объекта в эксплуатацию | Объект принят |
| 1.2. | Изготовление и установка ландшафтной композиции на ул.Никольская | В течение периода действия муниципальной программы на 2018 год, но не позднее декабря 2018 | Администрация МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Наличие изготовленной и установленной ландшафтной композиции на ул.Никольская | изготовлена и установлена ландшафтная композиция на ул.Никольская |
| 1.2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта, договора на выполнение работ | 2-3 квартал 2018 года | Администрация МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципальных контрактов, договоров | Закупка внесена в план-график, проведены конкурсные процедуры |
| 1.2.2. | Изготовление и установка ландшафтной композиции на ул.Никольская | 3 квартал 2018 года | Подрядная организация | Работы выполнены в полном объеме и надлежащем качестве | изготовлена и установлена ландшафтная композиция на ул.Никольская |
| 1.2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом, договором | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, договором | Администрация МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Подписание акта приемки объекта в эксплуатацию | Объект принят |
| Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Устойчивое общественное развитие в административном центре МО Староладожское сельское поселение» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | До полного исполнения муниципальной программы по мероприятиям, запланированным на 2018 г. | Администрация МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Исполнение муниципальной программы по мероприятиям, запланированным на 2018 г. | Ведется регулярный мониторинг, до полного исполнения муниципальной программы по мероприятиям, запланированным на 2018 г. |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Август-Сентябрь 2018 г. | Администрация МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Подписание акта приемки объектов в эксплуатацию и передача от подрядчика заказчику | Подписан акт приемки объекта в эксплуатацию и полностью оплачены выполненные работы по объекту «Кронирование деревьев и установка ограждения на детской площадке пр.Волховский». По объекту «Изготовление и установка ландшафтной композиции на ул.Никольская» подписан акт приемки объекта в эксплуатацию, оплата работ не произведена |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа месяца следующего за отчетным кварталом | Администрация МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом МСУ | Подготовлен и сдан ежеквартальный отчет по состоянию на 01.01.2019 г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | До полного исполнения муниципальной программы по мероприятиям, запланированным на 2018 г. | Администрация МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Исполнение муниципальной программы по мероприятиям, запланированным на 2018 г. | Корректировка муниципальной программы произведена после экономии денежных средств |

Глава администрации поселения ______________________/Ермак Н.О./

# м.п.