Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на «01» октября 2018 г

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы«Развитие части территории муниципального образования Староладожское сельское поселение на 2018 год» |
| 1. | Устройство контейнерной площадки вблизи домов 1 и 2 в дер. Ивановский Остров | В течение периода действия муниципальной программы на 2018 год, но не позднее декабря 2018 | Администрация МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Наличие контейнерной площадки вблизи домов 1 и 2 в дер. Ивановский Остров | Обустроена контейнерная площадка вблизи домов 1 и 2 в дер. Ивановский Остров  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта, договора на выполнение работ | 2-3 квартал 2018 года | Администрация МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта, договора | Закупка внесена в план-график, заключен договорот 01.06.2018 г. №21 |
| 1.2. | Проведение работ по устройству контейнерной площадки вблизи домов 1 и 2 в дер. Ивановский Остров | 3-4 квартал 2018 года | Подрядная организация | Работы выполнены в полном объеме и надлежащем качестве | Обустроена контейнерная площадка вблизи домов 1 и 2 в дер. Ивановский Остров |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом, договором | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, договором | Администрация МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Подписание акта приемки объекта в эксплуатацию | Объект принят |
| 2. | Устройство контейнерной площадки вблизи домов 1 и 2 в дер. Чернавино | В течение периода действия муниципальной программы на 2018 год, но не позднее декабря 2018 | Администрация МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Наличие контейнерной площадки вблизи домов 1 и 2 в дер. Чернавино | Обустроена контейнерная площадка вблизи домов 1 и 2 в дер. Чернавино |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта, договора на выполнение работ | 2-3 квартал 2018 года | Администрация МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта, договора | Закупка внесена в план-график, заключен договорот 01.06.2018 г. №15 |
| 2.2. | Проведение работ по устройству контейнерной площадки вблизи домов 1 и 2 в дер. Чернавино | 3-4 квартал 2018 года | Подрядная организация | Работы выполнены в полном объеме и надлежащем качестве | Обустроена контейнерная площадка вблизи домов 1 и 2 в дер. Чернавино |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом, договором | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, договором | Администрация МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Подписание акта приемки объекта в эксплуатацию | Объект принят |
| 3 | Устройство контейнерной площадки вблизи гражданского кладбища в дер. Чернавино | В течение периода действия муниципальной программы на 2018 год, но не позднее декабря 2018 | Администрация МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Наличие контейнерной площадки вблизи гражданского кладбища в дер. Чернавино | Обустроена контейнерная площадка вблизи гражданского кладбища в дер. Чернавино |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта, договора на выполнение работ | 2-3 квартал 2018 года | Администрация МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта, договора | Закупка внесена в план-график, заключен договорот 01.06.2018 г. №11-18 |
| 3.2. | Проведение работ по устройству контейнерной площадки вблизи гражданского кладбища в дер. Чернавино | 3-4 квартал 2018 года | Подрядная организация | Работы выполнены в полном объеме и надлежащем качестве | Обустроена контейнерная площадка вблизи гражданского кладбища в дер. Чернавино |
| 3.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом, договором | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, договором | Администрация МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Подписание акта приемки объекта в эксплуатацию | Объект принят |
| 4 | Приобретение и установка уличных светильников с лампами, щита и автоматики для управления уличным освещением в дер. Извоз | В течение периода действия муниципальной программы на 2018 год, но не позднее декабря 2018 | Администрация МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Наличие уличных светильников с лампами, щита и автоматики для управления уличным освещением в дер. Извоз | Приобретены и установка 10 шт.уличных светильников с лампами, щит и автоматика для управления уличным освещением в дер. Извоз  |
| 4.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта, договора на выполнение работ | 2-3 квартал 2018 года | Администрация МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта, договора | Закупка внесена в план-график, заключен договорот 01.06.2018 г. №2496 |
| 4.2. | Приобретение и выполнение работ по установке уличных светильников с лампами, щита и автоматики для управления уличным освещением в дер. Извоз | 3-4 квартал 2018 года | Подрядная организация | Работы выполнены в полном объеме и надлежащем качестве | Приобретены и установка 10 шт.уличных светильников с лампами, щит и автоматика для управления уличным освещением в дер. Извоз |
| 4.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом, договором | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, договором | Администрация МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Подписание акта приемки объекта в эксплуатацию | Объект принят |
| 5 | Планировка территории детской площадки у д. 1 дер. Местовка (разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка) | В течение периода действия муниципальной программы на 2018 год, но не позднее декабря 2018 | Администрация МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Наличие спланированной территории детской площадки у д. 1 дер. Местовка (разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка) | Спланирована территория детской площадки у д. 1 дер. Местовка (разработан грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами, устроены подстилающие и выравнивающие слоев оснований из песка) |
| 5.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта, договора на выполнение работ | 2-3 квартал 2018 года | Администрация МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта, договора | Закупка внесена в план-график, заключен договорот 05.06.2018 г. №02-06/18 |
| 5.2. | Выполнение работ по планировке территории детской площадки у д. 1 дер. Местовка (разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка) | 3-4 квартал 2018 года | Подрядная организация | Работы выполнены в полном объеме и надлежащем качестве | Спланирована территория детской площадки у д. 1 дер. Местовка (разработан грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами, устроены подстилающие и выравнивающие слоев оснований из песка) |
| 5.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом, договором | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, договором | Администрация МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Подписание акта приемки объекта в эксплуатацию | Объект принят |
| 6 | Приобретение, поставка и установка детского оборудования и малых архитектурных форм на детскую площадку у д. 1 в дер. Местовка | В течение периода действия муниципальной программы на 2018 год, но не позднее декабря 2018 | Администрация МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Наличие детского оборудования и малых архитектурных форм на детской площадке у д. 1 в дер. Местовка | Приобретено, поставлено и установлено детское оборудование и малые архитектурные формы на детской площадке у д. 1 в дер. Местовка |
| 6.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта, договора на выполнение работ | 2-3 квартал 2018 года | Администрация МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта, договора | Закупка внесена в план-график, заключен договорот 08.06.2018 г. №28 |
| 6.2. | Приобретение, поставка и выполнение работ по установке детского оборудования и малых архитектурных форм на детскую площадку у д. 1 в дер. Местовка | 3-4 квартал 2018 года | Подрядная организация | Работы выполнены в полном объеме и надлежащем качестве | Приобретено, поставлено и установлено детское оборудование и малые архитектурные формы на детской площадке у д. 1 в дер. Местовка |
| 6.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом, договором | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, договором | Администрация МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Подписание акта приемки объекта в эксплуатацию | Объект принят |
| 7 | Ремонт дороги в дер. Лопино | В течение периода действия муниципальной программы на 2018 год, но не позднее декабря 2018 | Администрация МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Наличие отремонтированной дороги в дер. Лопино | Выполнен ремонт дороги в дер. Лопино |
| 7.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта, договора на выполнение работ | 2-3 квартал 2018 года | Администрация МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта, договора | Закупка внесена в план-график, заключен договорот 05.06.2018 г. №01-06/18 |
| 7.2. | Выполнение работ по ремонту дороги в дер. Лопино | 3-4 квартал 2018 года | Подрядная организация | Работы выполнены в полном объеме и надлежащем качестве | Выполнен ремонт дороги в дер. Лопино |
| 7.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом, договором | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, договором | Администрация МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Подписание акта приемки объекта в эксплуатацию | Объект принят |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Развитие части территории муниципального образования Староладожское сельское поселение на 2018 год» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | До полного исполнения муниципальной программы по мероприятиям, запланированным на 2018 г. | Администрация МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Исполнение муниципальной программы по мероприятиям, запланированным на 2018 г. | Ведется регулярный мониторинг |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Подписание акта приемки объектов в эксплуатацию и передача от подрядчика заказчику | Приемка и оплата выполненных работ осуществлена |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа месяца следующего за отчетным | Администрация МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом МСУ  | Подготовлен и сдан ежеквартальный отчет по состоянию на 01.10.2018 г |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур.Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка не требуется |

Глава администрации

МО Староладожское сельское поселение

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Н.О. Ермак

М.П.