АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Волховского муниципального района

Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от_   05 марта 2019 года      		                                                        	           № _28_

с. Старая Ладога

Волховского района Ленинградской области

О внесении изменений и дополнений в постановление

от 03 июня 2015 года № 84 «Об утверждении Программы «Газификация индивидуальных жилых домов в населённых пунктах МО Староладожское сельское поселение Волховского района Ленинградской области на 2015-2018 гг.»

в редакции от 29.12.2018г. № 189

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Постановлением Правительства Ленинградской области от 28 мая 2008 года № 132 «О газификации индивидуальных жилых домов в Ленинградской области»

п о с т а н о в л я ю:

1. Продлить действие муниципальной программы «Газификация индивидуальных жилых домов в населённых пунктах МО Староладожское сельское поселение Волховского района Ленинградской области на 2015-2018гг.» (далее – Программа) на 2019 год.

2. В табличной части Паспорта Программы строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в новой редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем ресурсного обеспечения программы - 7173,95 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет - 882,2 тыс. рублей; областной бюджет - 5800,00 тыс. рублей; районный бюджет – 491,75 тыс. рублей. Общий объем ресурсного обеспечения программы по годам: 2015 год – 658,99 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет - 61,99 тыс. рублей; областной бюджет - 597,0 тыс. рублей; 2017 год – 764,81 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет - 60,06 тыс. рублей; областной бюджет - 213,0 тыс. рублей; районный бюджет – 491,75 тыс. рублей; 2018 год – 5047,15 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет - 530,15 тыс. рублей; областной бюджет - 4517,0 тыс. рублей; 2019 год – 703,00 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет - 230,00 тыс. рублей; областной бюджет - 473,0 тыс. рублей; |
| --- | --- |

2.  Перечень мероприятий программы «Газификация индивидуальных жилых домов в населённых пунктах МО Староладожское сельское поселение Волховского района Ленинградской области на 2015-2019 гг.» изложить в новой редакции (приложение 1).

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

МО Староладожское сельское поселение                                          Ермак Н.О.

Приложение 1 к постановлению администрации 
МО Староладожское сельское поселение

от 29.12.2018 г.  № 189

Перечень мероприятий программы

«Газификация индивидуальных жилых домов в населённых пунктах

муниципального образования Староладожского сельского  поселение Волховского района Ленинградской области на 2015-2019 гг.»

| Мероприятие | Год реали-зации | Планируемые объемы финансирования (тысяч рублей в действующих ценах года реализации мероприятия) | Индикаторы реализации (целевого задания) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | местный бюджет | районный бюджет | про-чие исто-чники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Подпрограмма «Газификация индивидуальных жилых домов в с. Старая Ладога» |  | 6968,95 | 5800,00 | 677,20 | 491,75 | 0,0 |  |  |
| 1.1. Мероприятия по строительству распределительного газопровода по улицам: Новая, Поземская и мкр. «Стрековец» в с. Старая Ладога Волховского муниципального района (в том числе проектно-изыскательские работы) | 2015 | 628,49 | 597,0 | 31,49 | 0,0 | 0,0 | Снижение себестоимости отопления, пищеприготовления для жителей МО | Администрация МО Староладожское сельское поселение |
|  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2018 | 4755,7 | 4517,0 | 238,70 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2019 | 588,0 | 473,0 | 115,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2. Мероприятия по определению поставщика на право заключения муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации на строительство распределительного газопровода путем проведения открытого конкурса | 2015 | 30,5 | 0,0 | 30,5 | 0,0 | 0,0 | Соблюдение требований Федерального закона 44-ФЗ | Администрация МО Староладожское сельское поселение |
| 1.3. Выполнение комплекса работ по обследованию на наличие взрывоопасных предметов и, в случае обнаружения, очистке земельного участка, выделенного под строительство распределительного газопровода | 2017 | 24,96 | 0,0 | 24,96 | 0,0 | 0,0 | Разработка ПСД | Администрация МО Староладожское сельское поселение |
| 1.4. Проведение научно-исследовательских археологических работ в виде историко-культурного научного археологического обследования (разведки) с целью проведения государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, отведенного под линейный объект | 2018 | 192,28 | 0,0 | 192,28 | 0,0 | 0,0 | Разработка ПСД | Администрация МО Староладожское сельское поселение |
| 1.5. Государственная экспертиза проектной документации на предмет оценки ее соответствия требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов | 2017 | 739,85 | 213,0 | 35,1 | 491,75 | 0,0 | Разработка ПСД | Администрация МО Староладожское сельское поселение |
| 1.6. Ведение авторского надзора, строительного контроля за строительством сетей газопотребления/газораспределения | 2018 | 99,17 | 0,0 | 99,17 | 0,0 | 0,0 |  | Администрация МО Староладожское сельское поселение |
|  | 2019 | 115,0 | 0,0 | 115,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Итого по мероприятиям подпрограммы | 2015 | 658,99 | 597,0 | 61,99 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | 2017 | 764,81 | 213,0 | 60,06 | 491,75 | 0,00 |  |  |
|  | 2018 | 5047,15 | 4517,0 | 530,15 | 0,00 | 0,0 |  |  |
|  | 2019 | 703,0 | 473,0 | 230,0 | 0,00 | 0,0 |  |  |