

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

Волховского муниципального района

Ленинградской области

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

## от \_\_\_11 февраля 2021 г.\_\_\_\_\_\_\_ № \_24\_\_

с. Старая Ладога

Волховского района, Ленинградской области

**Об утверждении муниципальной программы  
«Обеспечение устойчивого функционирования**

**и развития коммунальной и инженерной**

**инфраструктуры и повышение энергоэффективности   
в МО Староладожское сельское поселение в 2021 году»**

В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 г. № 400 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области, в соответствии ст. 14 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «**Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО Староладожское сельское поселение в 2021году**» (далее – Программа) в соответствии с приложением.
2. Постановление администрации от 01 декабря 2020 года № 209/1 «Об утверждении муниципальной программы «**Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО Староладожское сельское поселение в 2021году**» считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

МО Староладожское сельское поселение Ермак Н.О.

Приложение

к постановлению администрации

МО Староладожское сельское поселение

от 11.02.2021 г. № 24

Муниципальная программа

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО Староладожское сельское поселение в 2021 году»**

МО Староладожское сельское поселение

2021 г.

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности   
в МО Староладожское сельское поселение в 2021 году»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области |
| Участники муниципальной программы | - Администрация муниципального Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области;  - Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области;  - Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области;  - Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области;  - Организации, оказывающие услуги теплоснабжения |
| Подпрограммы муниципальной программы | **Подпрограмма 1.** Бесхозяйные объекты недвижимого имущества, используемые для передачи энергетических ресурсов.  **Подпрограмма 2.** Теплоснабжение в МО Староладожское сельское поселение |
| Цели муниципальной программы | -развитие и модернизация коммунальных систем;  -качественное и надежное обеспечение наиболее экономичным образом потребителей коммунальных услуг в соответствии с требованиями действующих норм и стандартов;  - обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций МО Староладожское сельское поселение тепловой энергией. Получение требуемой категории надежности электроснабжения и оснащение автономными резервными источниками электроснабжения (дизель-генераторами) котельных для надежного обеспечения потребностей населения и организаций МО Староладожское сельское поселение; |
| Задачи муниципальной программы | 1. Подготовка систем теплоснабжения сельского поселения к отопительному сезону в объеме 100%;  2. Замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия в системах энергоснабжения, теплоснабжения;  3. Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), постановка в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества.  4.Повышение качества предоставления коммунальных услуг.  5.Снижение аварийности инженерных сетей. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Обеспеченность централизованными услугами теплоснабжения.  Уровень снижения аварийности. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2021 г. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объемы бюджетных ассигнований программы составляют 13897,58 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:  **Подпрограмма 1. Бесхозяйные объекты недвижимого имущества, используемые для передачи энергетических ресурсов.**  Не планируется расходов по подпрограмме.  **Подпрограмма 2. Теплоснабжение в МО Староладожское сельское поселение**  Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы составляют 13897,58 тыс. рублей, в том числе:  областной бюджет – 13484,66 тыс. руб.;  районный бюджет -0,0 тыс. рублей;  бюджет поселения – 412,92 тыс. рублей;  средства предприятий -0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | -повышение качества предоставления коммунальных услуг;  -улучшение экологической ситуации;  -снижение себестоимости производства, транспортировки услуг. |

**1.Общая характеристика и основные проблемы коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО Староладожское сельское поселение.**

Устойчивое функционирование жилищно-коммунального комплекса является одним из условий жизнеобеспечения муниципального образования Староладожское сельское поселение. За последние годы жилищно-коммунальная сфера Российской Федерации в связи с проводимыми реформами претерпела существенные преобразования, при этом изменения произошли и в сфере жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Староладожское сельское поселение, а именно полномочия сосредоточены на уровне сельских поселений муниципального образования.

На территории МО Староладожское сельское поселение жилищно-коммунальные услуги потребителям оказывают 6 организаций, из них:

- управление многоквартирными домами – 1;

- водоснабжение и водоотведение – 1;

- теплоснабжение – 2;

- прочие предприятия – 2.

Недостаточное финансирование жилищно-коммунального комплекса привело к резкому увеличению износа основных фондов. Средний уровень износа инженерных коммуникаций характеризуется высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей.

Стратегической целью развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства является обеспечение надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса, обеспечение современного уровня комфортности и безопасности коммунальных услуг, достижение высокой надежности и безопасности функционирования инженерно-технической инфраструктуры по экономически обоснованным и социально оправданным тарифам.

**2.Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Стратегическая цель реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО Староладожское сельское поселение» - решение долгосрочных стратегических задач развития систем энергетики, коммунальной и транспортной инфраструктуры МО Староладожское сельское поселение, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории МО Староладожское сельское поселение.

Целями муниципальной программы являются:

1. Развитие и модернизация коммунальных систем.

2. Качественное и надежное обеспечение наиболее экономичным образом потребителей коммунальных услуг в соответствии с требованиями действующих норм и стандартов.

3. Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций МО Староладожское сельское поселение тепловой энергией. Получение требуемой категории надежности электроснабжения и оснащение автономными резервными источниками электроснабжения (дизель-генераторами) котельных для надежного обеспечения потребностей населения и организаций МО Староладожское сельское поселение.

В рамках достижения поставленных целей необходимо обеспечить решение следующих задач:

**Подпрограмма 1.** Бесхозяйные объекты недвижимого имущества, используемые для передачи энергетических ресурсов.

1. Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организация постановки в установленном порядке таких объектов на учёт в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признания права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

**Подпрограмма 2.** Теплоснабжение в МО Староладожское сельское поселение

1. Подготовка систем теплоснабжения сельского поселения к отопительному сезону в объеме 100%.

2. Замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия в системах энергоснабжения, теплоснабжения.

3.Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

4.Снижение аварийности инженерных сетей.

Целевые индикаторы и показатели программы:

1.Обеспеченность централизованными услугами теплоснабжения.

2. Уровень снижения аварийности.

**3.Характеристика основных мероприятий муниципальной программы**.

Муниципальная программа направлена на комплексное решение проблем в сфере коммунальной и инженерной инфраструктуры МО Староладожское сельское поселение. Мероприятия муниципальной программы сгруппированы в подпрограммы, каждая из которых направлена на решение конкретной задачи муниципальной программы. Решение задач муниципальной программы обеспечивает достижение поставленной цели муниципальной программы.

План реализации муниципальной программы МО Староладожское сельское поселение

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры

и повышение энергоэффективности в МО Староладожское сельское поселение в 2021 году»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель за выполнение мероприятий Программы | Срок | | Финансирование (тыс. руб.) | В том числе: |
| начала реализации | окончания реализации |
| 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Подпрограмма**  **Бесхозяйные объекты недвижимого имущества, используемые для передачи энергетических ресурсов.** | **Администрация МО Староладожское сельское поселение** | **01.01.2021** | **31.12.2021** | **ИТОГО** | **0,00** |
| **Федеральный бюджет-** | **0,00** |
| **Областной бюджет-** | **0,00** |
| **Бюджет района -** | **0,00** |
| **Местный бюджет-** | **0,00** |
| **Проч. источники** | **0,00** |
| ***Основное мероприятие:***  ***Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества на территории МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области*** |  | ***01.01.2021*** | ***31.12.2021*** | ***ИТОГО*** | ***0,00*** |
| 1. Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение) на территории МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Администрация МО Староладожское сельское поселение | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ИТОГО | 0,00 |
| Федеральный бюджет- | 0,00 |
| Областной бюджет- | 0,00 |
| Бюджет района - | 0,00 |
| Местный бюджет- | 0,00 |
| Проч. источники | 0,00 |
| **Подпрограмма**  **Теплоснабжение в МО Староладожское сельское поселение** | **Администрация МО Староладожское сельское поселение** | **01.01.2021** | **31.12.2021** | **ИТОГО** | **13897,58** |
| **Федеральный бюджет-** | **0,00** |
| **Областной бюджет-** | **13484,66** |
| **Бюджет района -** | **0,00** |
| **Местный бюджет-** | **412,92** |
| **Проч. источники** | **0,00** |
| ***Основное мероприятие "Усовершенствование сетей теплоснабжения"*** |  | ***01.01.2021*** | ***31.12.2021*** | ***ИТОГО*** | ***12503,74*** |
| 1. Прочие мероприятия в сфере теплоснабжения | Администрация МО Староладожское сельское поселение | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ИТОГО | 150,00 |
| Федеральный бюджет- | 0,00 |
| Областной бюджет- | 0,00 |
| Бюджет района - | 0,00 |
| Местный бюджет- | 150,00 |
| Проч. источники | 0,00 |
| 1.1 Проведение научно-исследовательских археологических работ в виде историко-культурного научного археологического обследования (разведки) земельного участка для объекта «Техническое перевооружение котельной с устройством системы обеспечения резервным топливом по адресу: с. Старая Ладога, пр. Волховский, д. 12а» | Администрация МО Староладожское сельское поселение | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ИТОГО | 150,00 |
| Федеральный бюджет- | 0,00 |
| Областной бюджет- | 0,00 |
| Бюджет района - | 0,00 |
| Местный бюджет- | 150,00 |
| Проч. источники | 0,00 |
| 2. Капитальное строительство (реконструкция) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы | Администрация МО Староладожское сельское поселение | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ИТОГО | 12353,74 |
| Федеральный бюджет- | 0,00 |
| Областной бюджет- | 12230,20 |
| Бюджет района - | 0,00 |
| Местный бюджет- | 123,54 |
| Проч. источники | 0,00 |
| 2.1 Техническое перевооружение котельной с устройством системы обеспечения резервным топливом по адресу: с. Старая Ладога, ул. Советская, д. 30, в том числе проектно-изыскательские работы | Администрация МО Староладожское сельское поселение | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ИТОГО | 6176,87 |
| Федеральный бюджет- | 0,00 |
| Областной бюджет- | 6115,10 |
| Бюджет района - | 0,00 |
| Местный бюджет- | 61,77 |
| Проч. источники | 0,00 |
| 2.2 Техническое перевооружение котельной с устройством системы обеспечения резервным топливом по адресу: с. Старая Ладога, пр. Волховский, д.12 а, в том числе проектно-изыскательские работы | Администрация МО Староладожское сельское поселение | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ИТОГО | 6176,87 |
| Федеральный бюджет- | 0,00 |
| Областной бюджет- | 6115,10 |
| Бюджет района - | 0,00 |
| Местный бюджет- | 61,77 |
| ***Основное мероприятие "Подготовка объектов теплоснабжения к отопительному сезону"*** |  | ***01.01.2021*** | ***31.12.2021*** | ***ИТОГО*** | ***1393,84*** |
| 3. Мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории Ленинградской области | Администрация МО Староладожское сельское поселение | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ИТОГО | 1393,84 |
| Федеральный бюджет- | 0,00 |
| Областной бюджет- | 1254,46 |
| Бюджет района - | 0,00 |
| Местный бюджет- | 139,38 |
| Проч. источники | 0,00 |
| 3.1 Ремонт участка тепловой сети от камеры №11 до дома №28 ул. Советская с. Старая Ладога Волховского района Ленинградской области | Администрация МО Староладожское сельское поселение | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ИТОГО | 1393,84 |
| Федеральный бюджет- | 0,00 |
| Областной бюджет- | 1254,46 |
| Бюджет района - | 0,00 |
| Местный бюджет- | 139,38 |
| Проч. источники | 0,00 |

**4.Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета МО Староладожское сельское поселение и иных источников финансирования**

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств областного бюджета и местного бюджета (далее-бюджетные ассигнования). Размеры бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается на очередной финансовый год и на плановый период.

**Таблица 1. Информация о ресурсном обеспечении программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Годы реализации** | **Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет)** | | | | | |
| **Всего** | **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Районный**  **бюджет** | **Местный бюджет** | **Прочие источники финансирования** |
| **Подпрограмма «Бесхозяйные объекты недвижимого имущества, используемые для передачи энергетических ресурсов»** | | | | | | |
| 2021 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма «Теплоснабжение в МО Староладожское сельское поселение»** | | | | | | |
| 2021 | 13897,58 | 0,00 | 13484,66 | 0,00 | 412,92 | 0,00 |
| **Итого:** | **13897,58** | **0,00** | **13484,66** | **0,00** | **412,92** | **0,00** |

**5. Методика оценки эффективности Программы**

Оценка социально-экономической и экологической эффективности Программы будет осуществляться на основе системы целевых показателей и индикаторов (далее – система индикаторов). Система индикаторов обеспечит мониторинг динамики изменений в секторе теплоснабжения за отчетный период, равный году, с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

В результате Реализация настоящей Программы должна обеспечить следующие конечные результаты:

экономический эффект:

- снижение производственных затрат на эксплуатацию инженерных сетей, связанных с их ремонтом и потерей энергоносителей при транспортировке;

- повышение устойчивости и надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры;

- улучшение качества предоставления коммунальных услуг;

социальный эффект:

- создание благоприятных условий проживания.

**Подпрограмма «Бесхозяйные объекты недвижимого имущества, используемые для передачи энергетических ресурсов» в рамках муниципальной программы МО Староладожское сельское поселение «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО Староладожское сельское поселение в 2020 году».**

Пунктом 1 статьи 225 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что вещь, которая не имеет собственника или собственник которой неизвестен, либо, если иное не предусмотрено законами, от права собственности на которую собственник отказался, является бесхозяйной.

В соответствии с пунктом 3 статьи225 Гражданского кодекса Российской Федерации бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество, по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они находятся.

По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

Согласно п. 2 ст. 293 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд, признав, что недвижимая вещь не имеет собственника или собственник вещи неизвестен, и она принята на учет в установленном порядке, принимает решение о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

Основной задачей подпрограммы является выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организация постановки в установленном порядке таких объектов на учёт в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признания права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Перечень мероприятий подпрограммы «Бесхозяйные объекты недвижимого имущества, используемые для передачи энергетических ресурсов»

в рамках муниципальной программы МО Староладожское сельское поселение

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры

и повышение энергоэффективности в МО Староладожское сельское поселение в 2021 году»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятия по реализации  программы  (подпрограммы) | Источники  финансирования | Срок  исполнения  мероприятия | Объем  финансирования мероприятия  в текущем  финансовом  году (тыс. руб.) | Ответственный  за выполнение  мероприятия  подпрограммы | Планируемые  результаты  выполнения  мероприятий  подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***01*** | ***Основное мероприятие***  ***«Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества на территории МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»*** | ***ИТОГО:*** | ***2021*** | ***0,00*** |  |  |
| 1. | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение) на территории МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Итого | 2021 | 0,0 | Администрация МО Староладожское сельское поселение |  |
| Средства бюджета МО Староладожское сельское поселение | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 |

**Подпрограмма «Теплоснабжение в МО Староладожское сельское поселение» в рамках муниципальной программы МО Староладожское сельское поселение «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО Староладожское сельское поселение в 2021году».**

**1. Основные характеристики.**

**Теплоснабжение.**

Обеспечение теплом жилого фонда и прочих потребителей в с. Старая Ладога осуществляется от 3 газовых котельных, оборудованных котлами средней и малой производительности. Выработка тепловой энергии за год составляет 13,2 тыс.Гкал.

В 2003 г. котельная мкрн. ул. Советская построена хозяйственным способом без типовых проектов в приспособленных помещениях, в котором проведено техническое переоснащение. Установленные в котельной котлы работают на газовом топливе, в рабочем состоянии находится три котла.

В мкрн. пр. Волховский подача тепловой энергии осуществляется от газового модуля.

В 2014 году введен в эксплуатацию газовый модуль по ул. Советская, который осуществляет подачу тепловой энергии в здание торгового центра, ИДЦ «Старая Ладога», комплекс зданий Успенского монастыря, ФАП.

Транспортировка тепла в жилой фонд от котельных производится по магистральным и распределительным тепловым сетям. Теплоносителем для систем отопления является вода с t = 95-70 Сº и с t = 60 Сº для горячего водоснабжения. Система теплоснабжения 2-х трубная, надземная и подземная прокладка, закрытая, общая протяженность тепловых сетей – 4,5 км. в двухтрубном исполнении, износ составляет 75%, в результате чего имеются значительные потери тепловой энергии в тепловых сетях, что ведет к удорожанию стоимости тепла, в связи с этим крайне необходимо произвести замену магистральных тепловых сетей. Эксплуатацию и надзор за техническим состоянием тепловых сетей осуществляет ООО «Леноблтеплоснаб»..

**Таблица 1. Характеристика системы теплоснабжения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение | Ед. изм. | всего | В том числе газ |
| 1. Выработано теплоэнергии муниципальными котельными - всего | тыс.Гкал | 13,2 | 13,2 |
| 2. Полезный отпуск теплоэнергии всем потребителям в натуральном выражении - всего | тыс.Гкал | 11,8 | 11,8 |
| в т. ч. муниципальный жилой фонд | тыс.Гкал | 9,1 | 9,1 |
| организации местного бюджета | тыс.Гкал | 1,7 | 1,7 |
| 3. Использовано топлива муниципальными котельными - всего | тыс.т усл. топлива | 2,2 | 2,2 |
| 4. Количество муниципальных котельных - всего | ед. | 2 | 2 |
| 5. Установленная мощность муниципальных котельных | Гкал / час | 9,24 | 9,24 |
| 6. Протяженность муниципальных теплосетей (в 2-трубном исчислении) | км | 4,5 | 4,5 |

Перечень мероприятий подпрограммы «Теплоснабжение в МО Староладожское сельское поселение»

в рамках муниципальной программы МО Староладожское сельское поселение

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры

и повышение энергоэффективности в МО Староладожское сельское поселение в 2021 году»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятия по реализации  программы  (подпрограммы) | Источники  финансирования | Срок  исполнения  мероприятия | Объем  финансирования мероприятия  в текущем  финансовом  году (тыс. руб.) | Ответственный  за выполнение  мероприятия  подпрограммы | Планируемые  результаты  выполнения  мероприятий  подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***01*** | ***Основное мероприятие "Усовершенствование сетей теплоснабжения"*** | ***ИТОГО:*** | ***2021*** | ***12503,74*** |  |  |
| 1. | Прочие мероприятия в сфере теплоснабжения | Итого | 2021 | 150,0 | Администрация МО Староладожское сельское поселение |  |
| Средства бюджета МО Староладожское сельское поселение | 150,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 |
| 1.1 | Проведение научно-исследовательских археологических работ в виде историко-культурного научного археологического обследования (разведки) земельного участка для объекта «Техническое перевооружение котельной с устройством системы обеспечения резервным топливом по адресу: с. Старая Ладога, пр. Волховский, д. 12а» | Итого | 2021 | 150,0 | Администрация МО Староладожское сельское поселение |  |
| Средства бюджета МО Староладожское сельское поселение | 150,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 |
| 2 | Капитальное строительство (реконструкция) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы | Итого | 2021 | 12353,74 | Администрация МО Староладожское сельское поселение |  |
| Средства бюджета МО Староладожское сельское поселение | 123,54 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 12230,20 |
| 2.1 | Техническое перевооружение котельной с устройством системы обеспечения резервным топливом по адресу: с. Старая Ладога, ул. Советская, д. 30, в том числе проектно-изыскательские работы | Итого | 2021 | 6176,87 | Администрация МО Староладожское сельское поселение |  |
| Средства бюджета МО Староладожское сельское поселение | 61,77 |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 6115,10 |  |
| 2.2 | Техническое перевооружение котельной с устройством системы обеспечения резервным топливом по адресу: с. Старая Ладога, пр. Волховский, д. 12а, в том числе проектно-изыскательские работы | Итого | 2021 | 6176,87 | Администрация МО Староладожское сельское поселение |  |
| Средства бюджета МО Староладожское сельское поселение | 61,77 |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 6115,10 |  |
| ***02*** | ***Основное мероприятие "Подготовка объектов теплоснабжения к отопительному сезону"*** | ***Итого*** | ***2021*** | ***1393,84*** |  |  |
| 3 | Мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории Ленинградской области | Итого | 2021 | 1393,84 | Администрация МО Староладожское сельское поселение |  |
| Средства бюджета МО Староладожское сельское поселение | 139,38 |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 1254,46 |  |
| 3.1 | Ремонт участка тепловой сети от камеры №11 до дома №28 ул. Советская с. Старая Ладога Волховского района Ленинградской области | Итого | 2021 | 1393,84 | Администрация МО Староладожское сельское поселение |  |
| Средства бюджета МО Староладожское сельское поселение | 139,38 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 1254,46 |
|  | **Итого по мероприятиям подпрограммы** | **Итого** | **2021** | **13897,58** | **Администрация МО Староладожское сельское поселение** |  |
| **Средства бюджета МО Староладожское сельское поселение** | **412,92** |
| **Средства бюджета Ленинградской области** | **13484,66** |
| **Внебюджетные источники** | **0,0** |